**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05.11. 2024 г. №41**

# **Об утверждении муниципальной программы**

# **«Осуществление дорожной деятельности на**

# **автомобильных дорогах общего пользования**

# **местного значения в границах Андреевского**

# **муниципального образования Екатериновского**

# **муниципального района Саратовской области**

# **на 2025 - 2027 годы»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", Уставом Андреевского муниципального образования администрация Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2025- 2027 годы».

# 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**Глава администрации**

**Андреевского МО: А.Н.Яшин**

Приложение1

к постановлению администрации

Андреевского муниципального образования

от 05.11.2024 г. №41

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление дорожной деятельности на**

# **автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы »**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – администрация МО) |
| Наименование программы | - муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | - Администрация МО |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 г.г. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является*:*  Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее – автомобильных дорог общего пользования местного значения);  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;  -сохранность автомобильных дорог местного значения.  Задачами Программы являются:  - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности. |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация МО |
| Целевые индикатор результативности Программы | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения –22,41 км;  - ремонт автомобильных дорог  Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям  и безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов  - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности (за счет средств областного дорожного фонда) в 2025 г. – 0,450 км; 2026 г. – 0,450 км; в 2027 г. – 0,450 км. |
| Характеристика Программных мероприятий | - Проектно-сметный расчет ремонта автомобильных дорог;  - Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования: (расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосточных труб, летнее содержание дорог);  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Андреевского муниципального образования (ямочный ремонт с асфальтовым покрытием, отсыпка горной массой, грунтовое покрытие);  - Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда  - Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений;  - Приобретение дорожных знаков (представлены в приложении №1) |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет:  1) 2025 год – 3410,9 тыс.руб. в т.ч.:  средства областного бюджета - 2211,0 тыс. руб.-  средства местного бюджета - 1199,9 тыс.руб.;  (муниципальный дорожный фонд)  2) 2026 год – 1262,3 тыс.руб. в т.ч.:  средства областного бюджета - ,  средства местного бюджета – 1262,3 тыс.руб. (муниципальный дорожный фонд);  3) 2027 год - 1319,9 тыс.руб. в т.ч  средства областного бюджета - ,  средства местного бюджета - 1319,9 тыс.руб. (муниципальный дорожный фонд)». |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | - ответственный по контролю за исполнением программных мероприятий глава администрации Андреевского муниципального образования- Яшин А.Н. |

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2025-2027 годы.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального образования задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Реализация Программы осуществляется в период 2025-2027 годы*.*

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонт в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих ремонту, указывается в приложении №2 к Программе.

V. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых ремонтных работ и площади объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района, планируемых к ремонту и содержанию.

VII. Описание системы управления реализацией программы, и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий дорожного фонда области, средства дорожного фонда.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах

Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального

района Саратовской области на 2025-2027 годы

**Мероприятия**

**реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(вид работ)** | **Источник**  **финансирования** | **Объем**  **Финансирования**  **всего**  **(руб)** | **Сумма в год, тыс.руб.** | | | **Непосредственный результат реализации мероприятий** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Проектно-сметный расчет ремонта автомобильных дорог | всего | 300, 0 | 100 ,0 | 100, 0 | 100, 0 | Повышение качества дорог |
| местный  бюджет | 300, 0 | 100 ,0 | 100, 0 | 100, 0 |
| областной  бюджет | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования (расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосточных труб | всего | 2 250,0 | 700 , 0 | 750, 0 | 800, 0 | Повышение безопасности дорожного движения |
| местный бюджет | 2 250,0 | 700 , 0 | 750, 0 | 800, 0 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | всего | 3443, 1 | 2 610, 9 | 412,3 | 419, 9 |  |
| местный бюджет | 1232,1 | 399, 9 | 412,3 | 419, 9 |
| областной бюджет | 2211,0 | 2211, 0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение дорожных знаков | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | **5993,1** | **3 410, 9** | **1 262, 3** | **1 319, 9** |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе ««Осуществление дорожной деятельности на

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах

Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального

района Саратовской области на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень объектов, планируемых к включению в муниципальную программу по обеспечению дорожной деятельности в Андреевском муниципальном образовании Екатериновского муниципального района Саратовской на 2025 г.** | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения (улиц)** | **протяженность**  **п.м.** | **Кол-во**  **м2** | **Сумма руб.** |
| село Андреевка | | | | |
| 1. | улица Рабочая  (исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси) | 150 | 450 | 737 000,00 |
| село Бутурлинка | | | | |
| 1 | улица Молодежная  (исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси) | 150 | 450 | 737 000,00 |
| село Воронцовка | | | | |
| 1 | улица Верхняя  (исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси) | 150 | 450 | 737 000,00 |
| 1 | Проезд Верхний ( ремонт автомобильного полотна с установкой трубы для перелива воды) | 50 | 150 | 399 900,00 |
|  | **ВСЕГО:** | 500 | 1500 | 2 610 900,00 |